朗县2022年脱贫县统筹整合资金项目

实施方案

为加强财政涉农资金管理，提高涉农资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《西藏自治区财政厅等十五家单位关于印发<西藏自治区关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的实施细则>的通知》（藏财农〔2021〕44号）和《关于印发<关于对2021年脱贫县统筹整合资金（第二批）实施补充方案和2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目计划的审核意见>的通知》（藏乡振发〔2021〕72号）文件要求，结合我县2022年脱贫县统筹整合资金规模实际，制定本方案。

一、指导思想

贯彻落实好习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央国务院、自治区党委政府关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神，按照“整合项目、聚焦资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，以提高涉农资金使用效益为目标，以建立项目资金整合平台为抓手，创新体制机制,加大统筹整合力度，加强资金捆绑使用，发挥资金使用效益，切实加强乡村振兴、农村基层党组织建设、精神文明建设、美丽乡村建设，全面提升农村经济建设和社会发展水平，优化财政涉农资金供给机制，改革财政涉农资金管理使用方式，推动涉农资金统筹安排，提高涉农资金安全、规范运行，推进财政科学化、精细化管理，集中资源巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、基本原则

（一）坚持政府主导、统筹规划。充分发挥政府在统筹整合涉农资金中的主导作用，由政府统一规划。

（二）坚持多渠道整合、统筹使用。在统筹整合涉农资金过程中，做到“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”，坚决把乡村振兴放在重中之重位置，优先保障乡村振兴支出，兼顾农业发展的工作目标和重点任务。

（三）坚持精准发力、注重实效。统筹整合使用财政涉农资金要与乡村振兴战略紧密挂钩，精确瞄准脱贫人口和脱贫村，着力增强脱贫人口自我发展能力，改善农村生产生活条件，提升农村可持续发展水平。

（四）坚持分工负责、落实责任原则。在资金整合中，各部门要本着“各负其责、各尽其职、各记其功”的原则，强化责任落实，切实推动工作。

三、目标任务

根据党中央国务院、自治区党委政府关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神，结合我县实际，2022年脱贫县统筹整合资金19240.52万元，统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,让农牧民群众享有更高质量的吃、穿、住、行、学、医、养保障，享有更加和谐的安居乐业环境，享有更加均衡的基础设施条件和基本公共服务，享有更加完善的社会保障体系，享有更高的幸福指数。

四、统筹整合财政涉农资金范围

本方案中统筹整合财政涉农资金范围指中央、自治区、市、县财政用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金。主要有：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金、中央财政少数民族发展资金、自治区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金、县级财政专项扶贫发展资金、中央林业改革发展资金、中央林业生态保护恢复资金、自治区农业资源及生态环境保护补助资金。

五、整合资金来源

2022年，整合资金19240.52万元，其中:中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金12335万元、中央财政少数民族发展资金1470.72万元、自治区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金4487.67万元、县级财政专项乡村振兴资金587.8万元、生态岗位补助资金359.33万元。

六、统筹整合财政涉农资金分配方向

结合我县实际情况，本着“科学规划，精准扶持；政府引导，群众主体”的原则，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，按照“四不摘”要求，通过实施基础设施、产业发展、民生改善、公共服务、能力建设、生态环境等方面的项目，实现巩固拓展脱贫攻坚成果的目标。

按照上述指导思想和规划设计思路，使用方案建设内容主要分为：生产发展类（含产业项目）、巩固提升类（人居环境整治类）、整村推进类、生态保护建设类四大类共计9个项目。计划用于生产发展类（含产业项目）资金1616.19万元，占总投资的8.4%；巩固提升类（人居环境整治类）资金6795万元，占总投资的35.3%；整村推进类资金10470万元，占总投资的54.4%	；生态保护建设类资金359.33万元，占总投资的1.9%。

- 生产发展类(含产业项目)

生产发展类（含产业项目）项目资金1616.19万元，涉及3个项目。（1.项目名称：朗镇朗巴居委会--生态休闲旅游建设项目，建设地点：朗巴居委会，项目内容：大樱桃种植扩建50亩、苹果及其它果蔬扩建50亩，新建旅游产业道路2.6公里（防木栈道），游客休闲区300平方米及其他配套附属设施,项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2022年4月，计划完工年月：2022年11月，资金来源名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，总投资：600万元，项目预计年均实现收益30万元，项目受益群众户数68户，项目受益群众人口数172人，受益脱贫群众户数13户，受益脱贫群众人口数33人，其中巩固脱贫群众人数33人；2.项目名称：朗县辣椒育苗种植项目，建设地点：洞嘎镇滚村巴基塘，项目内容：在洞嘎镇滚村巴基塘现有温室的基础上进行辣椒育苗，为全县5000亩辣椒种植提供辣椒苗，购买有机肥1000吨、育苗土（基质土1000包、蛭石1000包、珍珠岩1000包）、育苗盘及优质辣椒种子、农药等相关配套设施，项目实行滚动发展，项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2022年4月，计划完工年月：2022年11月，资金来源名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，总投资300万元，项目预计年均实现收益15万元，项目受益群众户数2600户，项目受益群众人口数8400人，受益脱贫群众户数450户，受益脱贫群众人口数1340人，其中巩固脱贫群众人数1340人；3.项目名称：朗县仲达镇、登木乡青稞及经济林木种植产业配套基础设施建设项目，建设地点：林古村、卓岗村、达贵村、登木村（子列组）、多龙村、崩嘎村（美木组）、巴桑村、巴顿村，项目内容：仲达镇：林古村新建农田灌溉水渠2800m，卓岗村新建农田灌溉水渠2500m，达贵村新建农田灌溉水渠2700m；登木乡：登木村（子列组）新建农田灌溉水渠2300m，多龙村新建农田灌溉水渠3100m，崩嘎村（美木组）新建农田灌溉水渠2600m，巴桑村新建农田灌溉水渠2800m（具体管径大小以实际设计测算为准）及取水口、蓄水池；拉多乡巴顿村日布组新建机耕道3公里等其他配套设施，项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2022年4月，计划完工年月：2022年11月，资金来源名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，总投资2000万元（其中：中央本级财政衔接推进乡村振兴补助资金716.19万元，资金缺口1283.81万元），项目预计年均实现收益50万元，项目受益群众户数1320户，项目受益群众人口数3540人，受益脱贫群众户数230户，受益脱贫群众人口数720人，其中巩固脱贫群众人数720人）。

（二）巩固提升类（人居环境整治类）

巩固提升类（人居环境整治类）项目建设资金6795万元，涉及2个项目。（1.项目名称：朗县登木乡洛龙村整村推进建设项目，建设地点：洛龙村，项目内容：新建排污管网2800m，主道路硬化3500㎡，入户道路硬化4500平方米，；路灯工程68盏，饮水工程PE管63管道1300m，线路改造61户，认出分离61户，道路防护栏2400m垃圾分离收集点4个等其他配套附属设施，项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2022年4月，计划完工年月：2022年11月，资金来源名称：自治区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金，总投资3195万元，项目受益群众户数61户，项目受益群众人口数198人，受益脱贫群众户数24户，受益脱贫群众人口数65人，其中巩固脱贫群众人数65人；2.项目名称：朗县金东乡东雄村整村推进建设项目，建设地点：东雄村，项目内容：村内主道路硬化9750㎡，入户路硬化4781㎡，排污工程、人畜分离94户，防护栏964米，道路硬化修复958㎡，雨水沟5914m，路灯33盏， 垃圾分类收集点10个，庭院整治94户，人饮工程等其他配套附属设施，项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2022年4月，计划完工年月：2022年11月，资金来源名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金、县财政配套乡村振兴资金，总投资3600万元（其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资1719.53万元；自治区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金1292.67万元；县财政配套乡村振兴资金587.8万元），项目受益群众户数94户，项目受益群众人口数276人，受益脱贫群众户数19户，受益脱贫群众人口数38人，其中巩固脱贫群众人数38人）。

（三）整村推进类

整村推进类项目资金10470万元，涉及3个项目。（1.项目名称：朗县朗镇巴热村整村推进建设项目，建设地点：巴热村（扎西林组、白盖组、巴热组、荣组），项目内容：扎西林组：村内主道路硬化2390.45㎡，入户道路硬化1293㎡，排污工程，过水涵管40m，人畜分离22户，路灯30盏，垃圾分类收集点3个，雨水沟490m等。白盖组（17户）：村内主路及支路建设（至入户）4216㎡；村庄整体排污工程；新建过水涵管、雨水沟；人畜分离工程17户等；入户门改造,等基础设施建设。巴热组（42户）：村内主路及支路建设（至入户）；排污工程；新建过水涵管、雨水沟；人畜分离工程42户等基础设施建设。荣组（23户）：现有灌溉水渠维修1500m；新建挡墙；新建晾晒场等基础设施建设。（已有地下管网），项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2022年4月，计划完工年月：2022年11月，资金来源名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，总投资3895万元，项目受益群众户数104户，项目受益群众人口数404人，受益脱贫群众户数35户，受益脱贫群众人口数100人，其中巩固脱贫群众人数100人；2.项目名称：登木乡拉贡塘畜产品加工基地建设项目，建设地点：如字村，项目内容：以登木乡牦牛养殖产业为基础，以短期育肥基地为依托，,新建繁育基地1000㎡及配套工程；新建畜产品加工厂400㎡及配套工程；新建冷链仓库300㎡及物流运输等，园区占地面积约15亩，同时为登木乡12个集体牧场养殖点修建配套设施，每个养殖点新建幼崽暖棚100㎡、饲草储备仓库30㎡、管护房30㎡等，项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2022年4月，计划完工年月：2022年11月，资金来源名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，总投资2980万元，项目受益群众户数755户，项目受益群众人口数2990人，受益脱贫群众户数236户，受益脱贫群众人口数842人，其中巩固脱贫群众人数842人；3.项目名称：朗县登木乡如字村整村推进建设项目，建设地点：如字村，项目内容：如字村（81户）：村内主路修复工程；主道路工程及入户道路建设；部分陡坎道路等；新建挡墙；新建雨水沟工程；人畜分离工程81户；村庄整体排污工程；庭院整治工程；村庄饮水工程（新建给水管道）；新建晾晒场；81户伙房改造工程；线路改造工程；农田灌溉等基础设施建设（地下管网此次一并做），项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2022年4月，计划完工年月：2022年11月，资金来源名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，总投资3595万元，项目受益群众户数81户，项目受益群众人口数338人，受益脱贫群众户数23户，受益脱贫群众人口数77人，其中巩固脱贫群众人数77人）。

（四）生态保护和建设类

生态保护和建设类项目资金359.33万元，涉及1个项目。（项目名称：朗县生态岗位补助资金项目，建设地点：朗县52个村（居），项目内容：为2022年全县1900个生态岗位发放岗位补助，3500元/人，项目主管部门：朗县林业和草原局，项目责任人：米玛，计划开工年月：2022年1月，计划完工年月：2022年12月，资金来源名称：中央林业改革发展资金、中央林业生态保护恢复资金、中央农业资源及生态环境保护补助资金，总投资359.33万元，项目受益群众人口数1900人，受益脱贫群众人口数1900人，其中巩固脱贫群众人数1900人）。

七、整合资金拨付程序

（一）为加快统筹整合资金使用支出进度，根据我县实际，县财政在收到市财政资金及指标文件后30个工作日内将资金到位情况告知县乡村振兴局，结合年度统筹整合资金项目计划，由县乡村振兴局、财政局等相关部门起草制定我县财政涉农资金统筹整合使用实施方案并报县政府常务会议审批，县政府审批通过后报市、区乡村振兴局审定。财政涉农资金资金实行项目管理制，生态岗位资金将全部通过“一卡通”直接兑现至承担生态保护岗位人员。

（二）在收到县政府正式批复后，县财政将在30个工作日内按项目建设进度拨付，并及时将资金拨付进度报市财政局。

（三）对资金闲置、工作滞后、项目进度执行缓慢的项目单位，县财政将适时会同乡村振兴局收回整合资金，并将资金调整到其他项目使用。

八、统筹整合财政涉农资金监督管理

(一)机构保障

财政涉农资金整合工作在县委、县政府的领导下，由县乡村振兴局统一部署实施。县财政涉农资金整合工作办公室设在县财政局。办公室负责涉农资金整合的组织、协调、管理制度制定等。

（二）信息公开

县涉农主管部门根据拟整合的项目，严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，通过谁主管谁公示原则在县政府公众信息网上公示、各乡（镇）政府政务公开栏、各村村务公开栏公布年度项目建设内容、地点、财政扶持政策及资金等信息，接受社会各界监督。

（三）项目检查与审计

县发改委、监察局、财政局对年度项目建设管理情况进行监督检查，对整合涉农专项资金工作中，不按规定程序履行报批手续，擅自申报项目或擅自调整变更项目实施计划的，给予通报批评，并依法依规追究单位领导和相关人员的责任。同时，项目完工后，项目建设单位要将项目资料，提交县审计部门进行审计，出具项目决算审计报告。

（四）资产移交

项目竣工验收合格后，由项目建设单位负责登记工程设施，填报《竣工工程设施资产移交表》，会同施工单位及时与工程设施受益单位办理资产移交手续。同时，项目建设单位应将《竣工工程设施资产移交表》报县整合办备案。

九、绩效考评

统筹整合资金绩效考评的主要内容包括：建档立卡脱贫人口巩固情况；建档立卡脱贫人口年人均可支配收入增幅；年度项目计划完成情况；统筹整合资金使用方案、计划执行情况总结材料、资金拨付及相关材料以及各单位职责落实、违法违纪情况。

十、责任追究

严格遵守《关于印发西藏自治区脱贫攻坚统筹整合资金使用负面清单的通知》（藏脱指〔2019〕19号）规定，统筹整合资金不得用于县城规划区内的基础设施建设，不得用于楼堂馆所建设，不得用于发放津补贴，不得用于补充公用经费不足，县脱贫攻坚指挥部应加快项目实施进度。认真做好整合资金台账，对用途发生调整的资金，按照程序及时调整指标，按实际用途列相应支出科目。对虚报数据、恶意套取扶贫资金，弄虚作假、优亲厚友或挤占、截留、挪用、贪污侵占及随意调整脱贫攻坚整合资金的，一经查实，应立即责令改正，追回资金，并依照《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。脱贫攻坚统筹整合资金项目安排实施、资金监管过程中出现问题、绩效考评不合格的，将依据相关法律、法规、条例，追究申报、审批、实施、监管主体及其相关人员的责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

附件：1. 西藏自治区林芝市朗县2022年脱贫县财政涉农整合资金来源情况表

- 西藏自治区林芝市朗县2022年脱贫县统筹整合资金项目投资计划明细表

- 西藏自治区林芝市朗县2022年脱贫县统筹整合工作统计表

- 西藏自治区林芝市朗县2022年脱贫县统筹整合资金项目资产后续管理统计表